顺平县水利局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

顺平县水利局编制

顺平县财政局审核

- 目    录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	3

三、工作保障措施	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财债【2022】30号2022年第六批新增政府债券资金（顺平县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目）绩效目标表	7

2.冀财债【2022】30号2022年第六批新增政府债券资金（顺平县大悲水库专项维修养护项目）绩效目标表	8

3.2023年防汛抗旱经费绩效目标表	9

4.2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费绩效目标表	10

5.冀财农[2021]130号提前下达2022年中央水利发展资金（江水置换）绩效目标表	11

6.冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（取水井封存）绩效目标表	12

7.冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（取水井填埋）绩效目标表	13

8.冀财农[2022]112号2022年中央农业生产和水利救灾资金（2022年顺平县抗旱应急项目）绩效目标表	14

9.冀财农[2022]13号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（顺平县蒲阳河大恩村段大坑填埋）绩效目标表	15

10.冀财农[2022]141号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表	16

11.冀财农[2022]141号提前下达中央水利发展资金（2023年顺平县山洪灾害防治项目）绩效目标表	17

12.冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表	18

13.冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目）绩效目标表	19

14.冀财农【2021】130号提前下达2020年中央水利发展资金（2022年农村饮水工程维修养护）绩效目标表	20

15.冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（顺平县曲逆河治理工程）绩效目标表	21

16.冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（顺平县县域节水型社会达标建设）绩效目标表	22

17.冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表	23

18.冀财农【2021】154号提前下达2022年省级水发展资金（顺平县曲逆河治理工程）绩效目标表	24

19.冀财农【2022】11号下达省级水库移民扶持补助资金绩效目标表	25

20.冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金(移民项目）绩效目标表	26

21.冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民直补）绩效目标表	27

22.冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年度蒲阳河补水河道清理整治工程）绩效目标表	28

23.冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年小型水库维修养护项目）绩效目标表	29

24.冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（已电折水典型监测点 )绩效目标表	30

25.冀财农【2022】152号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金（水费）绩效目标表	31

26.冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金（项目）绩效目标表	32

27.冀财农【2022】91号下达2022年中央水库移民扶持基金绩效目标表	33

28.水政水资源综合管理办公室办公经费绩效目标表	34

29.顺平县河长制巡河员工资绩效目标表	35

第一部分

- 部门整体绩效目标

- 一、总体绩效目标

（一）加强党建和廉政工作。继续加强党员干部的教育和监督，认真落实“三会一课”制度，迅速把思想和行动统一到党的二十大精神上来，结合工作实际，推动党的二十大精神落地生根。确保习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。积极完成各项党建工作任务，推动党的建设走向深入。不断加强行政效能建设，转变观念，推进服务型机关建设，切实做到“为民、务实、清廉”。

（二）做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。在2023年工作中，党的二十大精神为指引，坚持以人民为中心的发展思想，深入落实省、市、县决策部署，密切关注乡村振兴政策，认真落实各项任务，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（三）不断提升农村饮用水保障能力。加强农村饮水安全工程运行和管护，落实饮水工程运行管护长效机制，提升农村饮水安全工程供水保障。加大投资力度,继续实施农村饮水安全巩固提升工程,逐步解决山区分散供水问题,进一步提高供水保证率和自来水普及率。完善应急供水预案,成立应急抢险指挥协调机构,建立应急抢险队伍,配备抢修设备和供水车辆,定期组织应急抢险演练,确保发生供水突发事件时能够保障农村居民基本饮用水需求。继续对农村饮水安全问题采取动态监管,确保一旦出现临时性、突发性、季节性饮水安全问题,随时采取应急预案迅速解决。围绕保障农村饮用水安全，构建引、提、供和水质保护为一体的饮用水保障工程体系，明确责任主体，强化业务指导，加大宣传力度，引导全社会重视农村饮水安全，加强供水设施保护、增强用水和节约用水意识，保障全县人民饮水安全。同时做好江水置换工程的收尾工作，在2022年实现通水任务的基础上，2023年对江水置换工程进行扫尾，力争打造成顺平县的亮点工程、惠民工程。

（四）继续提升抵御水旱灾害能力。 提升抵御水旱灾害能力，加强防汛抗旱指挥协调。强化责任落实，督促基层尤其是镇、村两级做好防汛抗旱责任落实和组织发动。进一步完善防汛抗旱工程体系。优化水利信息支撑体系，全面利用基层预警防御系统，掌握好水情、雨情信息。

（五）持续开展河湖管护专项行动。全面落实河湖综合治理，深入推进河湖长制，全面推进河湖长制从全面建立到全面见效。严格坚持河长巡查制度，按规定频次开展巡河调研，确保巡河率到达100%。以河长制为平台，集中力量打赢水环境治理攻坚战，在河湖、长的统一领导下，常态化开展河湖四乱排查整治行动，发现问题，立行立改，严禁新增问题发生，确保县域内河道良好的生态环境。加强督导检查，压实压紧各级河长责任，督促各乡镇各部门河长制工作落实落地。加强宣传引导，营造河长制工作浓厚氛围，提高人民群众管河、爱河、护河的意识。

（六）推动开展节水增效行动。强化节水宣传教育。坚持把节水宣传教育作为实施节水行动的重要举措，紧密结合我县经济社会发展现状和水资源开采现状，发挥新闻媒体和网络作用，推进节水宣传教育进机关、进学校、进社区、进企业、进农村，提高全民节水意识；按照水利部节水工作安排部署，落实“节水优先”方针，开展节水宣传活动，每月报送1次宣传动态，完成了年度“世界水日”、“中国水周”宣传活动。

（七）持续推进移民工作。完成2023年移民直补资金的发放工作。按照《保定市大中型水库移民后期扶持人口核减工作办法》，完成2023年顺平县移民人口核减发放工作。对照顺平县移民后期扶持十四五规划安排，选定相关项目，积极为移民村及相关村的发展奠定基础，谋划2023年移民后期扶持项目建设施工。

（八）全力启动河道治理工程开工

为减少水土流失，构建良好循环功能的水生态系统，促进区域水环境持续改善，2023年我局计划组织实施蒲阳河补水河道清理、界河顺平段河道治理工程、曲逆河下游河道治理工程三个项目。通过河道治理工程的实施，能全面优化提升河道生态环境，持续推进河道治理精细化、常态化、长效化，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的宜居生态环境，为人民美好生活注入“源头活水”。

- 二、分项绩效目标

1、水政水资源综合管理办公室办公经费

完成本年度县域内水资源日常管理监督及上级交派的各项工作任务。

2、2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费

加强山洪灾害监测预警，减少群众山洪灾害威胁，提高防汛工作能力水平

3、顺平县河长制巡河员工资

为加强河道管理维护，涉及165个沿河村，共49.5万元，采取社会化服务的方式，由第三方公司负责开展河道巡查工作，公示牌维护管理等，更好地完成巡河任务。

4、2023年防汛抗旱经费

防汛视频会商系统、卫星电话缴费，防汛抢险设备运行维护。

5、冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金（项目）

乡村道路建设完成后，改善项目村生产生活条件，促进增收。

6、冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目）

完成顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护

7、冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）

2023年10月底前在全县农村饮水工程中完成维修养护处数13处以上，受益人口不少于10万人。

8、冀财农【2022】152号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金（水费）

缴纳2023年南水北调水费。

9、冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年小型水库维修养护项目）

完成顺平县2023年小型水库维修养护项目

10、冀财农[2022]141号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）

2023年10月底前在全县农村饮水工程中完成维修养护处数13处以上，受益人口不少于10万人。

11、冀财农[2022]141号提前下达中央水利发展资金（2023年顺平县山洪灾害防治项目）

对50个村山洪灾害监测预警设备进行维护，加强山洪灾害监测预警，减少群众山洪灾害威胁，提高防汛工作能力水平

12、冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（已电折水典型监测点 )

安装已电折水典型监测点17处，降低监管成本、提升资源共享效益。

13、冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年度蒲阳河补水河道清理整治工程）

完成顺平县2023年度蒲阳河补水河道清理整治，改善提升补水条件。

14、冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金(移民项目）

基础设施建设项目完成后，增加移民相关村收入。

15、冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民直补）

完成2023年移民直补资金发放54.36万元

- 三、工作保障措施

1、围绕水利工作大局，认真履行法定职权，保障水利工程工作顺利进行，严格按县政府预算批复、按项目实施方案执行。

2、在资金管理和使用上专款专用，同时加强资金的管理和监督，认真接受监察、审计等部门的监督检查，确保资金安全。

第二部分

- 预算项目绩效目标

- 1.冀财债【2022】30号2022年第六批新增政府债券资金（顺平县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目）绩效目标表

| 332001顺平县水利局（本级） |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00773110002E |  | 项目名称 | 冀财债【2022】30号2022年第六批新增政府债券资金（顺平县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.09 | 其中：财政 资金 | 1.09 | 其他资金 |  |
|  | 完成顺平县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施的建设安装 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成顺平县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施的建设安装 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成三座水库的雨水情测报和安全监测设施的安装 | 完成三座小型水库雨水情测报和安全监测设施的建设安装 | 3座 | 保水建2022-35号 |
|  | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100％ | 保水建2022-35号 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100％ | 保水建2022-35号 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 10886.38元 | 保水建2022-35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保坝能力 | 提升保坝能力 | 提升 | 保水建2022-35号 |
|  | 可持续影响指标 | 提升保坝能力 | 提升保坝能力 | 提升 | 保水建2022-35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90％ | 保水建2022-35号 |

- 2.冀财债【2022】30号2022年第六批新增政府债券资金（顺平县大悲水库专项维修养护项目）绩效目标表

| 332001顺平县水利局（本级） |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00773110001T |  | 项目名称 | 冀财债【2022】30号2022年第六批新增政府债券资金（顺平县大悲水库专项维修养护项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.63 | 其中：财政 资金 | 1.63 | 其他资金 |  |
|  | 顺平县大悲水库专项维修养护项目按时按质完成 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.顺平县大悲水库专项维修养护项目按时按质完成 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1座水库的维修养护 | 大坝坝顶路整修，修建坝肩排水沟，局部坝坡修整，清除坝面零散石块及建筑垃圾。 | 1座 | 保水建202-35号 |
|  | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100％ | 保水建202-35号 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100％ | 保水建202-35号 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 16250.01元 | 保水建202-35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保坝能力 | 提升保坝能力 | 提升 | 保水建202-35号 |
|  | 可持续影响指标 | 提升保坝能力 | 提升保坝能力 | 提升 | 保水建202-35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 保水建202-35号 |

- 3.2023年防汛抗旱经费绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00750310001F |  | 项目名称 | 2023年防汛抗旱经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
|  | 防汛视频会商系统、卫星电话缴费2.64万元，防汛抢险设备运行维护0.86万元，购买卫星电话3部1.5万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 30% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.防汛视频会商系统、卫星电话缴费，防汛抢险设备运行维护。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布预警信息3万条 | 预警系统正常运行，汛期发布预警信3万条信息 | 30000条 | 2023防汛抗旱经费请示 |
|  | 质量指标 | 质量合格 | 3部卫星电话质量合格，预警系统正常运行，汛期发布预警信息3万条 | ≥95% | 2023防汛抗旱经费请示 |
|  | 时效指标 | 工程竣工及时 | 10月完成 | 10月份 | 2023防汛抗旱经费支出承诺 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制预算范围内 | ≤5万元 | 2023防汛抗旱经费请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加防洪效果 | 增强全县10个乡镇防洪防灾能力 | 10个乡镇 | 2023防汛抗旱经费请示 |
|  | 社会效益指标 | 降低山洪灾害事故发生率 | 降低山洪灾害事故发生率 | ≥10% | 2023防汛抗旱经费请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 2023防汛抗旱经费请示 |

- 4.2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00767210003B |  | 项目名称 | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |  |
|  | 预警广播缴费120台*200元合计2.4万元，预警平台运行维护（服务器、自动雨量站）4.9万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 20% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.加强山洪灾害监测预警，减少群众山洪灾害威胁，提高防汛工作能力水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预警设备进行检修维护 | 设备检修维护8个乡镇100套设备 | 100套 | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费的请示 |
|  | 质量指标 | 设备正常运行率 | 保证8个乡镇100套设备正常运行率 | ≥95% | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费的请示 |
|  | 时效指标 | 山洪灾害防治非工程措施按期完成率 | 10月份竣工完成 | 10月份 | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费支出承诺 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | ≤7.3万元 | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费的请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高防汛能力 | 提高防汛能力，设备维护正常 | ≥1年 | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费的请示 |
|  | 社会效益指标 | 降低山洪灾害事故发生率 | 降低山洪灾害事故发生率 | ≥10% | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 山区群众满意率(%) | ≥95% | 2023年山洪灾害防治非工程措施运行管理经费的请示 |

- 5.冀财农[2021]130号提前下达2022年中央水利发展资金（江水置换）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00ENJ910009P |  | 项目名称 | 冀财农[2021]130号提前下达2022年中央水利发展资金（江水置换） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
|  | 新建地表水厂1座 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.新建地表水厂1座 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建地表水厂 | 新建地表水厂 | 1座 | 冀财农[2021]130号 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 冀财农[2021]130号 |
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 冀财农[2021]130号 |
|  | 成本指标 | 支出在批复预算范围内 | 支出在批复预算范围内 | ≤500万元 | 冀财农[2021]130号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥266万立方米 | 冀财农[2021]130号 |
|  | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | ≥13.16万人 | 冀财农[2021]130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财农[2021]130号 |

- 6.冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（取水井封存）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00741410003D |  | 项目名称 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（取水井封存） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
|  | 封存取水井，细化南水北调工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.封存取水井，细化南水北调工作 。 2.封存取水井。 3.细化南水北调工作。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关停自备井 | 封存274眼取水井 | 274 眼 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 100 % | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100 % | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | ≤16.6 万元 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 压采地下水 | 压采地下水 | 压采 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 经济效益指标 | 保护水资源 | 保护水资源 | 保护 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 社会效益指标 | 节约用水 | 节约用水 | 节约 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 可持续影响指标 | 长期 | 长期 | 长期 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 % | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |

- 7.冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（取水井填埋）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00741410002R |  | 项目名称 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（取水井填埋） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.89 | 其中：财政 资金 | 30.89 | 其他资金 |  |
|  | 细化南水北调受水区取水井关停工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.细化南水北调受水区取水井关停工作 2.细化南水北调受水区 3.水井关停工作 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关停自备井 | 填埋40眼取水井 | 40 眼 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 100 % | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100 % | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | ≤30.89 万元 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护水资源 | 保护水资源 | 保护 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 社会效益指标 | 节约用水 | 节约用水 | 节约 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 生态效益指标 | 压采地下水 | 压采地下水 | 压采 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
|  | 可持续影响指标 | 长期 | 长期 | 长期 | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 % | 冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金 |

- 8.冀财农[2022]112号2022年中央农业生产和水利救灾资金（2022年顺平县抗旱应急项目）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P005545100066 |  | 项目名称 | 冀财农[2022]112号2022年中央农业生产和水利救灾资金（2022年顺平县抗旱应急项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
|  | 开展抗旱应急项目建设，总投资30万元，涉及白云镇东阳各庄、安阳镇贾各庄、贾西庄共2个乡镇3个村，安装灌溉设备3台套，保障灌溉面积1000亩。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.开展抗旱应急项目建设，涉及白云镇东阳各庄、安阳镇贾各庄、贾西庄共2个乡镇3个村，安装灌溉设备3台套，保障灌溉面积1000亩。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 3台套 | 3台套 | 3套 | 冀财农[2022]112号 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 冀财农[2022]112号 |
|  | 时效指标 | 按时完工 | 23年6月30日前完工 | 23年6月30日前完工 | 冀财农[2022]112号 |
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤30万元 | 冀财农[2022]112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障抗旱灌溉安全 | 保障抗旱灌溉安全 | 发生中等旱情不受影响 | 冀财农[2022]112号 |
|  | 社会效益指标 | 保障受旱区域基本灌溉 | 保障灌溉面积1000亩 | 1000亩 | 冀财农[2022]112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 冀财农[2022]112号 |

- 9.冀财农[2022]13号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（顺平县蒲阳河大恩村段大坑填埋）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00ENJ9100155 |  | 项目名称 | 冀财农[2022]13号2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（顺平县蒲阳河大恩村段大坑填埋） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
|  | 顺平县蒲阳河大恩村段大坑填埋、河底平整 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.顺平县蒲阳河大恩村段大坑填埋、河底平整 2.顺平县蒲阳河大恩村段大坑填埋 3.顺平县蒲阳河大恩村段河底平整 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河底平整、大坑填埋 | 平整1.5米，大坑填埋1万立方米 | 平整、填埋 | 冀财农[2022]13号 |
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格 | 验收合格 | 100% | 冀财农[2022]13号 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 安时完成 | 100% | 冀财农[2022]13号 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 60万元 | 冀财农[2022]13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善河道输水能力 | 提升河道输水能力 | 提升 | 冀财农[2022]13号 |
|  | 生态效益指标 | 改善河道生态环境 | 优化河道环境 | 有效改善 | 冀财农[2022]13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财农[2022]13号 |

- 10.冀财农[2022]141号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00742310007U |  | 项目名称 | 冀财农[2022]141号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
|  | 农村供水工程专业化管护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.购买第三方服务，对全县农村饮水工程实行集中统一管理，2023年维修养护处数不低于24处，受益人口不低于7万人。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | ≥24处 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
|  | 质量指标 | 维修养护项目验收合格率 | 维修养护项目验收合格率 | ≥95% | 顺平县2023年农村饮水工程专业化管护服务合同 |
|  | 时效指标 | 维修养护工程项目工程按期完成率 | 服务期按合同约定完成，为期12个月 | 12个月 | 顺平县2023年农村饮水工程专业化管护服务合同 |
|  | 成本指标 | 维修养护项目成本 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≤78万元 | 冀财农141号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护项目受益总人数 | 维修养护项目受益总人数 | ≥7万人 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
|  | 可持续影响指标 | 提高农村供水工程保障水平处数 | 提高农村供水工程保障水平处数，解决群众饮水安全问题 | ≥1年 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工程覆盖受益人口满意度 | ≥90% | 顺平县2023年农村饮水工程专业化管护服务合同 |

- 11.冀财农[2022]141号提前下达中央水利发展资金（2023年顺平县山洪灾害防治项目）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00767210004Y |  | 项目名称 | 冀财农[2022]141号提前下达中央水利发展资金（2023年顺平县山洪灾害防治项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
|  | 维护安装预警设备50套*2000元，合计10万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.对山洪灾害监测预警设备进行维护，加强山洪灾害监测预警，减少群众山洪灾害威胁，提高防汛工作能力水平。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护换新50套 | 设备维护换新50套 | 50套 | 2023年顺平县山洪灾害防治项目方案 |
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收，达到预期使用目的为合格 | ≥95% | 2023年顺平县山洪灾害防治项目方案 |
|  | 时效指标 | 项目按时完成 | 项目按时完成 | 10月份 | 2023年顺平县山洪灾害防治项目方案 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本预算指标内 | ≤10万元 | 冀财农[2022]141号《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 50套设备运行良好，山区群众减少山洪威胁 | 50套设备运行良好，山区群众减少山洪威胁 | ≥12万人 | 2023年顺平县山洪灾害防治项目方案 |
|  | 可持续影响指标 | 降低山洪灾害事故发生率 | 降低山洪灾害事故发生率，提高防汛工作能力水平 | ≥10% | 2023年顺平县山洪灾害防治项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 山区群众满意率(%) | ≥95% | 2023年顺平县山洪灾害防治项目方案 |

- 12.冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00742310008F |  | 项目名称 | 冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
|  | 农村饮水工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2023年10月底前在全县农村饮水工程中完成维修养护处数13处以上，受益人口不少于10万人。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮工程维修养护处数 | 农村饮工程维修养护处数 | ≥13处 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
|  | 质量指标 | 验收合格 | 工程验收合格率 | ≥95% | 顺平县2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 维修养护工程按期完成 | 农村饮水维修养护工程10月完成 | 10月份 | 顺平县2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 维修养护项目成本 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≤100万元 | 冀财农〔2022〕173号 关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护项目收益总人数 | 维修养护项目收益总人数 | ≥10万人 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
|  | 可持续影响指标 | 通过对农村饮水工程进行维修养护，提高农村工程保障水平，解决群众饮水安全问题 | 通过对农村饮水工程进行维修养护，提高农村工程保障水平，解决群众饮水安全问题 | ≥1年 | 河北省水利厅关于用好农村饮水工程维修养护经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工程覆盖受益人口满意度 | ≥90% | 顺平县2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |

- 13.冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00742310010E |  | 项目名称 | 冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金（顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
|  | 顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 30% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护，提高水库安全运行管理水平，保护下游群众安全。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维养中型水库数量 | 维养中型水库数量 | 1座 | 保定市顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 按照实施方案验收合格率 | ≥95% | 保定市顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目 |
|  | 时效指标 | 中型水库维修养护工程按期完成 | 中型水库维修养护工程按期完成 | 11月份 | 保定市顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤40万元 | 冀财农【2022】173号《关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库运行安全 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥15个村 | 保定市顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目 |
|  | 可持续影响指标 | 提高水库安全运行管理水平 | 提高水库安全运行管理水平 | ≥20% | 保定市顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 水库防洪涉及村庄村民满意率 | ≥90% | 保定市顺平县龙潭中型水库2023年度维修养护项目 |

- 14.冀财农【2021】130号提前下达2020年中央水利发展资金（2022年农村饮水工程维修养护）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00742310001P |  | 项目名称 | 冀财农【2021】130号提前下达2020年中央水利发展资金（2022年农村饮水工程维修养护） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.37 | 其中：财政 资金 | 56.37 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村饮水工程维修养护，更换水泵、变频、智能化水表等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.2023年10月底前在全县农村饮水工程中完成维修养护处数26处，受益人口不少于7万人。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护处数 | 全县农村饮水工程维修养护项目 | ≥26处 | 冀财农【2021】130号 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 截至2023年10月底，项目工程完成率 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≤56.37万元 | 冀财农【2021】130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程覆盖受益人口 | 通过实施农村饮水工程维修养护项目，有效改善群众生产生活条件 | ≥7万人 | 冀财农【2021】130号 |
|  | 经济效益指标 | 节省劳动力 | 节省劳动力 | 可节省劳动力，增加收入 | 冀财农【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程覆盖受益人口满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀财农【2021】130号 |

- 15.冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（顺平县曲逆河治理工程）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00742310004J |  | 项目名称 | 冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（顺平县曲逆河治理工程） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
|  | 曲逆河河道治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.顺平县曲逆河河道主河槽清淤疏浚、堤防加高培厚、堤坡防护、交通工程等 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理 | 河道治理长度 | 10公里 | 冀财农【2021】130号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 100% | 冀财农【2021】130号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥100% | 冀财农【2021】130号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤700万元 | 冀财农【2021】130号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪效益 | 提高防洪标准 | 提高 | 冀财农【2021】130号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |
|  | 可持续影响指标 | 防洪 | 保障河道持续防洪能力 | 保障 | 冀财农【2021】130号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 河道沿岸村庄群众满意率 | ≥90% | 冀财农【2021】130号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |

- 16.冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（顺平县县域节水型社会达标建设）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00742310002B |  | 项目名称 | 冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（顺平县县域节水型社会达标建设） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.99 | 其中：财政 资金 | 106.99 | 其他资金 |  |
|  | 县域节水型社会达标建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.县域节水型社会达标建设 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县域节水型社会达标建设 | 县域节水型社会达标建设 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
|  | 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
|  | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤106.99万元 | 冀财农【2021】130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会节水意识 | 提高社会节水意识 | 提高 | 冀财农【2021】130号 |
|  | 生态效益指标 | 节约用水 | 节约用水 | 节约 | 冀财农【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农【2021】130号 |

- 17.冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00302B10009Q |  | 项目名称 | 冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.61 | 其中：财政 资金 | 12.61 | 其他资金 |  |
|  | 司仓村田间道路硬化1600平方米 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.安阳镇司仓村田间道路硬化1600平方米 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 司仓村田间道路硬化项目 | ≧1个 | 冀财农[2021]150号 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | ﹦100% | 冀财农[2021]150号 |
|  | 时效指标 | 项目工程按时完成率 | 截至2023年底，项目工程完成率 | ≧80% | 冀财农[2021]150号 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≦12.61万元 | 冀财农[2021]150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村民收入 | 项目实施增加受益移民村收入个数 | ≧1个 | 冀财农[2021]150号 |
|  | 社会效益指标 | 改善移民群众生产生活条件 | 通过实施基础设施项目，有效改善移民群众生产生活条件 | 有效改善 | 冀财农[2021]150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 满意度 | ≧80% | 冀财农[2021]150号 |

- 18.冀财农【2021】154号提前下达2022年省级水发展资金（顺平县曲逆河治理工程）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P008PE410006U |  | 项目名称 | 冀财农【2021】154号提前下达2022年省级水发展资金（顺平县曲逆河治理工程） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 431.88 | 其中：财政 资金 | 431.88 | 其他资金 |  |
|  | 曲逆河河道治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 80% | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成曲逆河河道治理工程 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理 | 河道治理长度 | 10公里 | 冀财农【2021】154号 |
|  | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100% | 冀财农【2021】154号 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | 冀财农【2021】154号 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤4318754元 | 冀财农【2021】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪效益 | 提高防洪标准 | 提高 | 冀财农【2021】154号 |
|  | 可持续影响指标 | 防洪 | 保障河道持续防洪能力 | 保障 | 冀财农【2021】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 河道沿岸村庄群众满意度 | ≥90% | 冀财农【2021】154号 |

- 19.冀财农【2022】11号下达省级水库移民扶持补助资金绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00302B100104 |  | 项目名称 | 冀财农【2022】11号下达省级水库移民扶持补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
|  | 司仓村田间道路硬化长度2097米，面积3735平方米。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.司仓村田间道路硬化长度2097米，面积3735平方米。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 司仓村田间道路硬化项目 | ≥1个 | 冀财农[2022]11号 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 100% | 冀财农[2022]11号 |
|  | 时效指标 | 项目工程按时完成率 | 截至2023年底，项目工程完成率 | ≥80% | 冀财农[2022]11号 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≥33万元 | 冀财农[2022]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加村民收入 | 项目实施增加受益移民村收入个数 | ≥1个 | 冀财农[2022]11号 |
|  | 可持续影响指标 | 改善移民群众生产生活条件 | 通过实施基础设施项目，有效改善移民群众生产生活条件 | 有效改善 | 冀财农[2022]11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 满意度 | ≥80% | 冀财农[2022]11号 |

- 20.冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金(移民项目）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00742110001T |  | 项目名称 | 冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金(移民项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.00 | 其中：财政 资金 | 312.00 | 其他资金 |  |
|  | 节水灌溉 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 30% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.基础设施建设项目完成后，增加移民相关村收入。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 白家庄村节水灌溉项目面积 | 1040亩 | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ﹦100% | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 时效指标 | 项目按时开工 | 项目按时开工 | 6月 | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≦312万元 | 冀财农[2022]134号《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 社会效益指标 | 受益村个数 | 项目实施可增加受益移民村白家庄收入 | 1个村 | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≧90% | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |

- 21.冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民直补）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00742110002E |  | 项目名称 | 冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民直补） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.36 | 其中：财政 资金 | 54.36 | 其他资金 |  |
|  | 移民直补 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成2023年移民直补资金发放54.36万元，增加水库移民可支配收入。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民覆盖率 | 对10个乡镇大中型水库移民全部补助 | ﹦10乡镇 | 《保定市大中型水库移民后期扶持人口核查核减工作办法》 |
|  | 质量指标 | 资金发放率 | 直补资金发放合格 | ﹦100% | 《保定市大中型水库移民后期扶持人口核查核减工作办法》 |
|  | 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 2023年3月底前完成发放 | ﹦3月份 | 《保定市大中型水库移民后期扶持人口核查核减工作办法》 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≦54.36万元 | 冀财农【2022】134号《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 直补资金发放增加受益移民可支配收入 | ﹦600元 | 《保定市大中型水库移民后期扶持人口核查核减工作办法》 |
|  | 社会效益指标 | 交办的信访事项及时处理率 | 交办的信访事项及时处理率 | 100% | 《保定市大中型水库移民后期扶持人口核查核减工作办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≧90% | 《保定市大中型水库移民后期扶持人口核查核减工作办法》 |

- 22.冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年度蒲阳河补水河道清理整治工程）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P007423100068 |  | 项目名称 | 冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年度蒲阳河补水河道清理整治工程） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
|  | 蒲阳河补水河道清理整治，改善提升补水条件。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 30% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成顺平县2023年度蒲阳河补水河道清理整治，改善提升补水条件。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成12.7km清淤疏浚，改建农桥一座 | 完成12.7km清淤疏浚，改建农桥一座 | 12.7km | 2023年度地下水超采综合治理项目顺平县蒲阳河补水河道清理整治项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 建设质量合格率 | 建设质量合格率 | 100% | 2023年度地下水超采综合治理项目顺平县蒲阳河补水河道清理整治项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 按时完成 | 2023年12月底完成 | 12月份 | 2023年度地下水超采综合治理项目顺平县蒲阳河补水河道清理整治项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制预算范围内 | ≤440万元 | 冀财农【2022】141号《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 恢复河道形态，改善生态环境 | 通过河道整治逐步恢复河道形态，改善生态环境 | ≥20% | 2023年度地下水超采综合治理项目顺平县蒲阳河补水河道清理整治项目实施方案 |
|  | 社会效益指标 | 提升地下水位 | 通过补水，提升地下水水位，使沿河村庄群众受益 | ≥1米 | 2023年度地下水超采综合治理项目顺平县蒲阳河补水河道清理整治项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 河道沿岸村庄群众满意度 | ≥90% | 2023年度地下水超采综合治理项目顺平县蒲阳河补水河道清理整治项目实施方案 |

- 23.冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年小型水库维修养护项目）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P007423100093 |  | 项目名称 | 冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（顺平县2023年小型水库维修养护项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于顺平县2座小型水库购买服务和3座小型水库维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成顺平县2023年小型水库维修养护项目，提高水库防洪能力。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护小型水库数量 | 维修养护小型水库数量 | 3座 | 顺平县2023年小型水库维修养护 |
|  | 质量指标 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | 小型水库维修养护工程验收合格率 | ≥95% | 顺平县2023年小型水库维修养护 |
|  | 时效指标 | 小型水库维修养护工程按期完成 | 小型水库维修养护工程11月完成 | 11月份 | 顺平县2023年小型水库维修养护 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制预算范围内 | ≤12万元 | 冀财农【2022】141号《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护水库下游村庄安全数 | 保护水库下游村庄安全数 | ≥10个 | 顺平县2023年小型水库维修养护 |
|  | 生态效益指标 | 提高防洪能力 | 提高防洪能力 | ≥10% | 顺平县2023年小型水库维修养护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 水库防洪涉及村庄群众满意率 | ≥90% | 顺平县2023年小型水库维修养护 |

- 24.冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（已电折水典型监测点 )绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P007423100112 |  | 项目名称 | 冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（已电折水典型监测点 ) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
|  | 已电折水典型监测点 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.安装已电折水典型监测点17处，降低监管成本、提升资源共享效益。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装“已电折水”典型监测站点数量 | 安装“已电折水”典型监测站点数量 | 17处 | 顺平县2023年度农业"已电折水"典型监测站建设项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 按装合格率 | 100% | 顺平县2023年度农业"已电折水"典型监测站建设项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 按照方案完成 | 2023年6月30日完成 | 6月份 | 顺平县2023年度农业"已电折水"典型监测站建设项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 控制在预算成本范围内 | 控制在预算成本范围内 | ≤30万元 | 冀财农【2022】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低监管成本、提升资源共享效益 | 降低监管成本、提升资源共享效益 | ≥90% | 顺平县2023年度农业"已电折水"典型监测站建设项目实施方案 |
|  | 社会效益指标 | 远程在线监控设备使用率 | 远程在线监控设备使用率 | ≥90% | 顺平县2023年度农业"已电折水"典型监测站建设项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 顺平县2023年度农业"已电折水"典型监测站建设项目实施方案 |

- 25.冀财农【2022】152号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金（水费）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00778610002D |  | 项目名称 | 冀财农【2022】152号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金（水费） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
|  | 支付顺平县南水北调水费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.缴纳2023年南水北调水费。保证全民用水。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | 保障用水量66.932271万立方米，单价2.51元。 | ≥66.94万立方米 | 南水北调配套工程供水协议 |
|  | 质量指标 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | 100% | 南水北调配套工程供水协议 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月完成 | 12月份 | 南水北调配套工程供水协议 |
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 168万元 | 冀财农[2022]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全民饮用水供给 | 保障全民饮用水供给 | ≥20% | 南水北调配套工程供水协议 |
|  | 可持续影响指标 | 有效缓解地下水开采，保护地下水 | 有效缓解地下水开采，保护地下水 | ≥10% | 南水北调配套工程供水协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 南水北调配套工程供水协议 |

- 26.冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金（项目）绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00302B10012R |  | 项目名称 | 冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金（项目） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
|  | 司仓村乡村道路硬化 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20% |  | 30% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.乡村道路建设完成后，改善项目村生产生活条件，促进增收。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 司仓村乡村道路硬化项目 | 1个 | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ﹦100% | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 时效指标 | 项目工程按时完成 | 截至2023年11月底完成 | 11月份 | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≦46万元 | 冀财农[2022]158号《关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效改善项目村群众生产生活条件 | 通过实施基础设施建设项目，有效改善项目村群众生产生活条件 | 30% | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
|  | 社会效益指标 | 项目实施持续增加受益项目村村民收入 | 项目实施持续增加受益项目村村民收入 | ≥1个村 | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目村群众对后期扶持政策实施满意度 | ≧90% | 《顺平县2023年水库移民基金项目实施方案》 |

- 27.冀财农【2022】91号下达2022年中央水库移民扶持基金绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063622P00302B10012B |  | 项目名称 | 冀财农【2022】91号下达2022年中央水库移民扶持基金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.00 | 其中：财政 资金 | 184.00 | 其他资金 |  |
|  | 神南镇龙潭村，高于铺镇向阳村、白家庄村道路硬化15330平方米。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.神南镇龙潭村，高于铺镇向阳村、白家庄村道路硬化15330平方米，道路硬化后，方便村民通行，改善村生产生活条件，为更好的发展村经济提供基础保障。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 神南镇龙潭村，高于铺镇向阳村、白家庄村道路硬化项目 | 3个 | 冀财农[2022]91号、顺平县水利局关于2022年中央水库移民扶持基金的说明 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 100% | 冀财农[2022]91号、顺平县水利局关于2022年中央水库移民扶持基金的说明 |
|  | 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100% | 冀财农[2022]91号、顺平县水利局关于2022年中央水库移民扶持基金的说明 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内 | 184万元 | 冀财农[2022]91号、顺平县水利局关于2022年中央水库移民扶持基金的说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善移民群众生产生活条件 | 通过实施基础设施项目，有效改善移民群众生产生活条件 | 有效改善 | 冀财农[2022]91号、顺平县水利局关于2022年中央水库移民扶持基金的说明 |
|  | 可持续影响指标 | 发展村经济提供基础保障 | 发展村经济提供基础保障 | 提供基础保障 | 冀财农[2022]91号、顺平县水利局关于2022年中央水库移民扶持基金的说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 满意度 | ≧90% | 冀财农[2022]91号、顺平县水利局关于2022年中央水库移民扶持基金的说明 |

- 28.水政水资源综合管理办公室办公经费绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00750210002D |  | 项目名称 | 水政水资源综合管理办公室办公经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
|  | 水政水资源办公室租用车费用，及日常办公开销。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.顺平县水资源管理，完成本年度县域内水资源日常管理监督及上级交派的各项工作任务。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 43人 | 关于2023年水政水资源综合管理办公室办公经费纳入财政预算的请示 |
|  | 质量指标 | 按要求完成各项工作 | 按要求完成各项工作 | 100% | 关于2023年水政水资源综合管理办公室办公经费纳入财政预算的请示 |
|  | 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 及时完成工作任务，每月检查 | 1月 | 关于2023年水政水资源综合管理办公室办公经费纳入财政预算的请示 |
|  | 成本指标 | 控制成本在预算范围内 | 控制成本在预算范围内 | 5万元 | 关于2023年水政水资源综合管理办公室办公经费纳入财政预算的请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作正常运行 | 保障工作有效运转 | ≥1年 | 关于2023年水政水资源综合管理办公室办公经费纳入财政预算的请示 |
|  | 社会效益指标 | 提高全社会节约水资源意识 | 持续提高全社会节约水资源意识 | 100% | 关于2023年水政水资源综合管理办公室办公经费纳入财政预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 关于2023年水政水资源综合管理办公室办公经费纳入财政预算的请示 |

- 29.顺平县河长制巡河员工资绩效目标表

| 332003顺平县水利局事业 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13063623P00E4Q5100026 |  | 项目名称 | 顺平县河长制巡河员工资 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.50 | 其中：财政 资金 | 49.50 | 其他资金 |  |
|  | 购买第三方服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.为加强河道管理维护，涉及165个沿河村，共49.5万元，采取社会化服务的方式，由第三方公司负责开展河道巡查工作，公示牌维护管理等，更好地完成巡河任务。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买第三方服务 | 购买第三方服务巡查河道 | 1个 | 《顺平县河长制巡河员管理办法》 |
|  | 质量指标 | 完成年度河道巡查任务 | 按要求完成年度河道巡查任务 | 100% | 《顺平县河长制巡河员管理办法》 |
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时 | 工作任务及时完成，每月督导巡查河道 | 1月 | 《顺平县河长制巡河员管理办法》 |
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制预算范围内 | 49.5万元 | 《顺平县河长制巡河员管理办法》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护河道环境 | 维护河道生态环境，整洁河道卫生 | ≥90% | 《顺平县河长制巡河员管理办法》 |
|  | 社会效益指标 | 河道生态持续发展 | 维持提升河道生态环境 | ≥20% | 《顺平县河长制巡河员管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河村庄群众满意度 | 沿河村庄群众满意度 | ≥90% | 《顺平县河长制巡河员管理办法》 |